- 2020年团省委相关信息化系统建设项目

- 监理服务需求

| 一、招标内容 序列 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2020年团省委相关信息化系统建设项目 监理服务需求 | 1项 |

- 二、投标方资格要求

必须具有国内独立法人资格，能承担民事责任和履行合同能力；必须具备信息系统工程监理资质。

- 三、概况

2020年度团省委共有“亲青系列”平台集成升级建设项目、“数字少年宫”三期建设项目和浙江省团校共青团干部培训管理服务平台项目等三个软件系统开发项目，建设额度约为300万元。监理单位需在项目建设期间，提供全过程监理，保障项目建设。

- 四、监理服务目标

对“亲青系列”平台集成升级、浙江省团校共青团干部培训管理服务平台和“数字少年宫”三期等三个项目从重点、难点，从质量、进度、投资、信息安全、知识产权保护、变更、合同、文档管理、组织协调等角度，通过分析制定出有针对性监理措施（或相应监理细则）；通过监理机制有效降低、缓解项目建设中的各种风险，并将其转化和分解为在项目管理实践中建立的规范流程和管理制度（巡查/核查、申报/审批、反馈/核销、协调/会议等等），并参照ISO标准全部纳入文档化管理模式；而对未转化的风险和建设过程中的潜在风险，监理工作的重点和难点应是尽可能提前地识别、实时地跟踪这些风险点，并采取相应预控、管控措施。

鉴于本项目的覆盖面广，项目时间紧迫。要求监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、联调联试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

具体目标如下：

- 1、项目质量目标

在预定的进度和投资下，完成合同中所规定的监理项目，且满足承建合同中所规定的技术指标要求。

- 2、项目进度目标

保证项目按照和合同规定的时间内完成，实现项目建设的目标。

- 五、监理服务主要内容

- （一）监理服务范围与周期

工作范围包括：“亲青系列”平台集成升级、“数字少年宫”三期和浙江省团校共青团干部培训管理服务平台等三个项目建设的有效和合规实施进行全过程监理。

监理服务周期：从各项目启动到项目竣工。

- （二）监理服务主要内容

按照“四控制（质量控制、进度控制、投资控制、变更控制）、三管理（合同管理、信息管理、安全管理）、一协调”原则，从项目启动、项目设计、项目实施、项目初验、项目终验等阶段进行全过程监理，在确保项目质量的前提下保证项目满足“范围、时间、成本”等要求，主要监理内容如下：

- 1、项目组织及总体方案的把关

1）审核并确认承建单位的总体设计方案（深化设计方案）；

2）审核并确认项目过程中的各种关键技术方案；

3）审核并确认承建单位的实施方案、《项目计划》等；

4）审核并确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

5）审核并确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点。

- 2、项目质量控制

（1）项目质量控制

1）各系统方案的审核和确认；

2）软件开发计划的审核和确认；

3）审核关键设备、系统软件选型方案，协开发商和建设方进行选型，对于国家、省、行业政策层面明令禁止的（如要求使用国产设备或国内自主研发技术等），应向用户单位提出明确的书面建议；

4) 在对项目建设详细了解的基础上，针对不同的开发方式，采取对应的措施，协助业主单位，对各个分系统、子系统应用软件及数据的详细需求分析、详细设计、系统测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

5）组织应急演练，并编写应急预案；

6）对系统软件的安装调试，进行验收；

7）对系统进行总体验收。

（2）系统应用培训的质量控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施及培训计划，并征求用户的意见反馈，协助组织各类培训会；

- 3、项目进度控制

1）审核承建单位（集成、开发、服务单位）的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位（集成、开发、服务单位）对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；对培训项目应跟踪按照合同时间要求举办培训活动；

3）当工期目标发生偏离时，应及时指出，并提出对策和建议，同时督促承建单位（集成、开发、服务单位）尽快采取措施。

- 4、项目变更控制

1）制订项目管理过程中的变更管理流程及规范；

2）收集并整理项目实施中因实际需求（如政策变动、用户使用便利性、参训人员变化等方面）形成的变更需求并对变更必要性及工作量进行评估；

3）审核并确认变更申请并向用户方、承建方给出书面明确意见；

4）整理项目变更管理中的相关过程资料及文档。

- 5、项目合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

- 6、信息、项目文档管理

1）做好项目监理日记及项目大事记；

2）做好合同批复、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的审核和存档；

3）做好项目协调会、技术专题会等各种会议纪要，并督促会议有关事项的执行；

4）管理好实施期间的各类技术文档；

5）做好项目周报并书面反馈用户单位；

6）监理建议书；

7）监理通知；

8）阶段性项目总结；

9）承建方提交的技术文档。

- 7、项目协调管理

经业主委托，监理方负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

1）现场会；

2）监理交底会；

3）周例会；

4）监理协调会；

5）专题讨论会；

6）专家论证会；

7）阶段工作总结会；

8）问题通报会；

9）阶段及最终验收会。

- 8、项目安全的管理

1）负责项目建设过程中所涉及的用户单位内部重要敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故（包括安全生产以及施工人员配合和遵守国家、省及用户单位的有关制度）。

3）负责项目建设结果可达到国家重要信息系统及基础网络的相应等级的防护要求。

- 9、项目知识产权管理

1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用，其中应用系统（软件）开发项目的所有权应归属用户方所有；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目实施中出现违反知识产权的行为。

- 六、监理服务准则和依据

- （一）监理服务准则

遵照原国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护用户方与承建方的合法权益，具体应做到：

1、执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2、不收受被监理单位的任何礼品礼金。

3、不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

4、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5、坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6、坚持科学的态度和实事求是的原则。

7、坚持按监理合同的规定向用户人提供技术服务的同时，帮助被监理方完成起担负的建设任务。

- （二）监理服务依据

1、国家工业和信息化部和浙江省有关信息系统项目建设和监理管理规范。

2、国家、省针对重要信息系统及基础网络等级保护的有关要求。

3、用户方与项目承建单位签订的合同。

4、用户方与监理单位签订的监理合同。

5、有关国家、省及行业技术规范和标准。

- 七、对供应商人员队伍的要求

1）必须具有国内独立法人资格，能承担民事责任和履行合同能力，外地企业还应该有在浙江省内依法注册的分公司或办事处。

2）必须具备国家工业和信息化部颁发的信息系统工程监理资质。

3）为保证项目顺利实施及良好的售后服务，监理方须有较强的本地专业监理服务队伍，其中项目监理过程中必须派不少于1名专业监理工程师常驻用户现场，重要时间（如项目重要实施阶段）必须保证监理人员常驻用户现场，必要时公司应派遣监理团队入驻。

4、总监理工程师、专业监理工程师应具有信息系统工程监理师资格，其中总监理工程师至少具有3年（含）以上信息系统监理工作经验（需提供监理项目名称及用户联系方式备查）；监理员具有至少3年的信息系统工程监理经验。

- 八、监理服务验收

1、监理项目的验收与被监理项目的验收同时进行，被监理项目验收通过视作监理任务完成，通过验收。

2、监理项目验收完成后，监理单位应指导项目承担单位按规定编制竣工文档，监理单位应向采购人提交服务成果，包括监理范围内项目配套的监理管理文件和监理基础资料。监理文档须按国家统一标准和要求进行编制，应与项目建设进度同步积累与整理，且是真实、准确的。

- 九、资信及商务要求

| 质保金要求 | 中标单位在签订合同前需要提供合同总额的5%做为质量保证金 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自签订合同起至所有被监理项目验收结束后并提供相应监理报告后止 |
| 交货时间及地点 | 合同签订后十天内派驻监理入员入场至监理周期结束截止 |
| 付款条件 | 分二期支付： 合同签订后支付合同价款50%的预款项，项目整体调试完毕经验收合格，并提供监理报告后后支付余款 |
| 经验或业绩要求 | 提供近3年以来承担过省级政府部门信息系统工程监理项目案例 |