建设工程招标文件

[绍兴市青少年活动中心10KV配电房改造工程]

招 标 人：绍兴市青少年活动中心

招标代理机构：浙江中誉工程管理有限公司

二○一六年七月

招 标 文 件

招标人名称：         绍兴市青少年活动中心   （盖章）

招标人法人代表：           朱 老 虎

招标人地址：      绍兴经济开发区涂山路155号

联 系 人：    何    勇     联系电话：0575-88903260

邮政编码：     312000       传    真：0575-88903259

招标代理名称：  浙江中誉工程管理有限公司 （盖章）

招标代理地址：   绍兴市袍江新区越商大厦13楼

联系人：   孙 昱 晶    联系电话：   13735289091

邮政编码   3 1 2 0 0 0    传    真： 0575－88172331

监管部门意见：        同意备案

2016年7月

绍兴市青少年活动中心10KV配电房改造工程

# 投标邀请书

致：

绍兴市青少年活动中心的绍兴市青少年活动中心10KV配电房改造工程，已经有关部门批准建设。现决定对该项目进行邀请招标。本次招标项目的概况如下：

一、项目名称：绍兴市青少年活动中心10KV配电房改造工程；

二、项目内容：绍兴市青少年活动中心10kV配电房改造工程，设计为配电箱内配电箱安装、配电屏安装、电缆等设备制作及安装、电缆沟砌筑、盖板安装等具体详见施工图；预算造价: 约47万元；工期:45日历天；质量要求：合格。

三、资质要求：凡具备行政主管部门核发的承装（修、试）类三级及以上资质，诚信经营、信誉良好的企业均可申请报名，推荐项目负责人要求具有机电工程专业二级以上注册建造师执业资格。

经考察，我方拟邀请贵单位参加上述工程投标，若贵公司愿意，请于2016年  月  日  时至  时到绍兴市袍江新区寺东街9#1302室现场报名，并提交以下资料：有效的法人委托书、营业执照副本、承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证、项目负责人工程师证书等证件、项目负责人安全生产考核合格证（复印件装订成册，每页加盖公章）。

招标人对贵公司进行资格审查，审查不合格的不能参加投标。

招 标 人：绍兴市青少年活动中心                                    （盖章）

招标代理机构：浙江中誉工程管理有限公司                            （盖章）

办公地址：绍兴市袍江新区越商大厦13楼

联 系 人：   陈吉良   联系电话：0575-88903288传真：0575-88903259

日期：2016年  月  日

收到本邀请书后盖上贵单位公章并写明是否参加本次投标回传至0575－88172331。

目   录

前附表………………………………………………………………………………04

第一章  投标须知

一、总则……………………………………………………………………………06

二、招标文件………………………………………………………………………06

三、投标报价说明…………………………………………………………………07

四、投标文件的编制………………………………………………………………09

五、投标文件的递交………………………………………………………………10

六、开标……………………………………………………………………………11

七、评标……………………………………………………………………………12

八、定标……………………………………………………………………………12

九、授予合同………………………………………………………………………13

第二章  合同主要条款

一、施工组织设计和工期…………………………………………………………14

二、质量与验收……………………………………………………………………14

三、合同价款与支付………………………………………………………………15

四、材料和设备供应………………………………………………………………16

五、设计变更………………………………………………………………………16

六、竣工结算………………………………………………………………………17

七、保修……………………………………………………………………………17

八、其它……………………………………………………………………………17

第三章  技术规范及图纸

一、现场自然条件…………………………………………………………………19

二、现场施工条件…………………………………………………………………19

三、本工程采用的技术规范………………………………………………………19

四、图纸……………………………………………………………………………19

第四章  投标文件（附件）…………………………………………………………20

第五章 参考标底报价书

投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 绍兴市青少年活动中心10KV配电房改造工程工程 |
| 2 | 建设地点 | 绍兴市越城区涂山路 |
| 3 | 建设规模 | 工程类别：设备安装二类； |
| 4 | 上限价 | 本项目设上限价，标底价为475036元，下浮率8%，上限价即：437033元，超过上限价的，作无效标处理。 |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 绍兴市青少年活动中心10kV配电房改造工程，设计为配电箱内配电箱安装、配电屏安装、电缆等设备制作及安装、电缆沟砌筑、盖板安装等具体详见施工图。 |
| 7 | 工期要求 | 工期：45日历天（具体以业主开工令为准）； |
| 8 | 建设资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质等级要求 | 企业资质：承装（修、试）类三级及以上资质； 项目负责人：二级及以上注册建造师执业资格（专业：机电工程）。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 11 | 工程计价方法 | 工料单价法 |
| 12 | 投标有效期 | 为：60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 人 民 币：玖仟元整（现金）。 在开标截止时间前提交于开标现场。 |
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| 14 | 书面答疑时间 | 投标提问书提交截止时间： 2016年7月18日（星期一）10:00； 招标答疑书回复截止时间： 2016年7月18日（星期一）16:00。 如所有投标单位均无疑问，则不发答疑纪要 |
| 15 | 投标文件份数 | 商务标：一份正本,三份副本； |
| 16 | 投标文件提交时间及地点 | 收件人：绍兴市青少年活动中心 时间：2016年7月19日（星期二）9:00-9:30时 地点：绍兴市青少年活动中心科技楼3楼会议室 |
| 17 | 开标（投标截止）时间及地点 | 时间：2016年7月19日（星期二）9:30时 地点：绍兴市青少年活动中心科技楼3楼会议室 |
| 18 | 评标方法及标准 | 最低价中标法 |
| 19 | 履行担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为（合同价款的 10 %） 招标人提供的支付担保金额为（合同价款的 / %） |
| 20 | 有关单位 | 勘察单位：/ 设计单位：/ 监理单位：/ |
| 21 | 其他 | 本工程图纸设计费用由中标方全额支付 |
| 22 | 本招标文件的解释权属于绍兴市青少年活动中心和浙江中誉工程管理有限公司。 |

- 投标须知

一、总    则

（一）工程说明

本工程说明详见投标须知前附表。

（二）招标方式

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程项目施工招标投标实施细则》（试行）等相关法规规定，并经绍兴高新技术产业开发区建设工程招投标办公室核准，同意采用  邀请  招标方式，择优选定施工单位。

（三）资金来源

本招标工程项目资金来源详见前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

（四）投标资格

1、投标资质等级要求详见前附表第9项。

2、投标资格的取得：报名资格合格的投标申请人予以购买招标文件。招标人应向投标人告知获取招标文件的时间、地点和方法。

（五）投标费用

投标人应自行承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件包括投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范、施工图纸、预算标底、投标书及投标书附录、报价表、辅助资料表及对招标文件的修正、澄清的补充通知、招标答疑纪要等。招标文件的解释权属于招标人。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件将被拒绝。

（二）现场勘察及招投标答疑

1、招标文件作为报价、评标、定标、签订合同的依据。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人将自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、投标人通过踏勘施工现场及解读招标文件、工程标底等有关技术资料后，如有投标疑问，必须按前附表的时间要求，以书面形式（投标提问书）传真至招标人，传真号码：0575-88172331。

3、招标人收到投标提问书后，需说明澄清或解答投标提问书内容，招标答疑纪要以书面形式通过电传、传真等发送方式给投标人，投标人应回复确认。

（三）招标文件的修正

1、在投标截止日前，招标人可以以补充通知的方式修改或补充招标文件。

2、补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

3、为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

三、投标报价说明

（一）业主标底及投标报价的依据

1、工程量清单的投标报价应是招标文件所明确的招标范围内全部工作内容的价格表现，其中应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金或政策性文件规定的全部费用。工程量清单由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

采用工程量清单综合单价计价方式，综合单价是指完成工程量清单中所列分项项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险费用。

2、本工程报价编制依据：详见标底编制说明。

3、投标人应按照招标人提供的工程量清单进行报价，其项目、工程量（包括分部分项工程量清单中综合单价分析表中的工程量）、顺序不得随意变更，否则将予以修正；如投标报价中有缺漏项目的，将不予支付，并认为此项目费用已包括在总报价内的其他项目的单价和金额之中。

4、标底明确的暂定价，按业主提供的价格为准，不得下浮，否则将予以修正。其余可根据投标人企业自身的经营管理成本、拟建工程实际情况，自行确定单价参加竞标。

5、安全防护和文明施工费（非市区工程）投标单位在投标报价时，不得低于本费率的下限，否则将予以修正。

6、投标人应按招标人标底编制说明中已列的材料、设备的品牌、规格、材质、货号等条件，参照市场行情自主确定报价，实际施工时招标人无特殊情况的，则材料、设备的品牌、规格、材质、货号和价格等均不得调整（标底编制说明中另有说明的除外）。

（二）招标人标底的复核及调整

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整，工程量清单所列的工程内容包干。工程量清单所列的工程量暂定(明细内容中已写明一次性包干的工程量除外)，竣工结算时按实结算确定。

2、需要调整的任何内容均需符合招标文件及相关政策法规要求。

（三）计价方式

本工程采用  工程量清单综合单价法  的方式进行计价。

（四）投标货币

投标报价中的单价和合价全部采用人民币报价，总报价四舍五入精确到元。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件包括商务标部分；不单独设置技术标。

1、投标函部分主要包括下列内容：（表单式样详见第四章）

①法定代表人身份证明书；

②授权委托书；

③投标函；

④项目负责人简历表；

⑤主要施工管理人员表；

⑥承诺书；

⑦投标人诚信承诺书。

（二）投标文件格式要求

投标人提交的投标文件表单应当使用招标文件所提供的式样（表格可以按同格式扩展），并按照要求填写，空白的可注明“无”或划线。

（三）投标保证金

1、投标人应按前附表中的要求提交投标保证金。

2、未按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标而予以拒绝。

3、未中标的投标人的投标保证金当场退还（无息）；

4、投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

① 投标人在定标前撤回其投标文件或自动放弃投标的；

② 中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同的。

③ 其它不正当的投标行为。

（四）履约保证金

中标单位应按中标通知书的要求，按前附表规定的标准向招标人提交履约保证金（不计息），未按本标文规定提交履约保证金的，视为放弃中标。

履约保证金在工程竣工验收合格后1个月内返还中标单位。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标人应按前附表规定的份数和本章要求，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、全套投标文件均需逐页加盖单位公章，另有注明的，应按要求签章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖印鉴。由此造成字迹模糊辨认不清的，视为无效。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件的正本和副本合装密封。

2、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法人代表印鉴。

4、投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人。

（二）投标截止期

1、投标人按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件，逾期送达的投标文件将被拒绝并原封退回投标人。

2、在原定投标截止时间前，如果出现特殊情况，经招标管理机构核准，招标人可以用书面补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止时间。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止时间方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将按招标文件中注明的时间和地点举行开标会议。投标人的法定代表人或授权委托人（必须随带身份证和授权委托书）、投标人的法人营业执照副本、承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证副本、项目负责人安全生产考核合格证、注册建造师证书等证件原件参加开标会议。

2、开标会议在监督人员办监督下，由招标人组织并主持，并邀请有关部门参加。

3、投标人的法定代表人（或授权委托人）未参加开标会议的视为自动弃权。

4、投标人必须自觉遵守《开标会议须知》。

（二）投标文件有下列情况之一将视为无效

1、未按本标文要求提交投标文件或密封的；

2、投标文件未按规定盖章签字的；

3、未按招标文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、未按招标文件要求提交投标保证金的；

7、未按本标文要求提供资格证明文件的；

8、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

（三）投标文件鉴定和公布

开标会现场当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期、质量以及其他内容。

（四）唱标和记录

唱标内容将做好记录，并由各投标人的法定代表人或其委托代理人及各有关单位签字确认。

七、评标、定标

1、本工程采用最低价中标法，即在所有有效报价中，以最低报价者为第一中标候选人。当最低报价出现并列时，当场抽签确定第一中标候选人。同时，以中标价为基准，按报价从低到高的顺序确定二名备选中标候选人。

2、有效报价，是指低于经审核后的业主上限价的报价，即437033元。

3、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、授予合同

（一）中标通知书

确定中标单位后，经招标办核准，招标人向中标单位发出中标通知书，中标通知书将成为合同的主要组成部分。

（二）确定中标人后，招标人应在签订合同前组织有关技术人员对中标人的报价进行校核，在不变更中标人的最终报价的前提下，对发现的差错按以下原则予以修正：

①合价之和与总报价不一致时，以总报价为准，按总报价占调整前的合价之和的比例调整合价，并修改单价；或在注意报价平衡的前提下，由招标人提出修改方案，由中标人确认；两种方式由招标人选择；

②当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并修改单价；

③其他差错按现行有关预算编制规则和报价编制要求，在有利于招标人的原则下进行修正。

按以上原则进行错误修正，中标人应当对修改后的单价予以确认，并经招标人确认；若中标人不接受修正后的单价的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。修正方案作为投标文件补充，对招标人、中标人起约束作用。修正方案必须送绍兴高新技术产业开发区建设工程招投标办公室备案。

（三）合同签订

招标人和中标单位应当自中标通知书发出之日起三十日内，根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件、投标文件签订施工合同。招标人和中标单位不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第二章 合同主要条款

合同协议条款将由招标人〈甲方〉与中标单位〈乙方〉结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中应予承诺。

一、施工组织设计和工期

（一）进度计划

乙方的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在收到书面通知后  5  天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在  3  日内批复。

（二）工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在  3  天内开工。

（三）工程工期

合同工期以中标工期为准。

（四）工期延误

1、对由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期可相应顺延：

①额外或附加的增加工程量超过合同造价 10  %以上；

②由甲方造成的延误、障碍、阻止；

③不可抗力；

④非乙方的过失或违约造成的。

2、非上述原因，乙方不能按期竣工，应承担违约责任。工期每滞后一天按决算总造价的0.3‰罚款。

（五）工期提前

乙方根据招标工期，在投标书中自行确定的赶工措施费，作为合同造价的一部分。

施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，工期提前奖励按双方协商一致签订的提前竣工协议执行。

二、质量与验收

（一）质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

乙方中标的质量等级标准为工程的合同约定条件。工程质量由绍兴市青少年活动中心和相关监督部门监督和仲裁。

工程竣工后经质监部门核准，不能达到要求质量等级的，作违约论处：

要求合格等级未达到的，无偿返工至合格等级，履约保证金没收，并承担工期、质量违约责任；

三、合同价款与支付

（一）合同价款的确定

本工程的合同价根据乙方中标价确定，采用 约定范围内固定单价 的方式承包。

（二）合同价款的调整

由于下列情况引起的合同价变更超过10％（含10％）的，在工程施工期间合同价格可以调整，仅作为支付进度款的依据：

1、设计变更引起的工程量增减；

2、应业主要求增减的工程量；

3、不可抗力；

（三）工程款支付：

1、工程支付预付款，合同签订后预付合同价款的30%；

2、工程竣工验收合格后付至合同造价的90%并退还履约保证金；

3、结算审计（决算资料符合要求）完毕后付至结算审定价款的95%；

4、余款作为保修金（不计利息）在保修期满后予以付清；

5、甲方不按约定支付工程款应承担的责任： 承担工期延误等责任。甲方及甲方主管部门制定的有关文件可以对本工程进度款支付比例作适度调整。

四、材料和设备供应

（一）甲方供应材料、设备

甲方供应材料设备：        无

甲方未按合同约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备的，所应承担的责任是：         /

（二）乙方采购材料、设备

乙方采购材料、设备：由乙方采购的材料必须按施工图质量标准及甲方材料定价签证要求采购，各种质保单必须齐全。

特殊要求：  特殊部分主要材料、设备须招标人看样订货。

应承担的违约责任：   返工损失和工期质量的违约责任。

所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。

五、设计变更

- 设计变更

1、本工程应严格按批准设计及本招标文件的规定实施，不得擅自变更，如确需变更的应按照政府投资项目管理规定报请经批准，否则其变更无效。

2、本工程采用约定范围内固定单价合同，工程量按实结算，由承包人按有关计算规则计算，并由发包人审定，其单价按招标人标底中的单价及结算下浮率计算。在合同实施期间，所有材料、人工、机械不进行价格补差。所有材料签证价格在取定额税金后不再计取其他任何费率，也不下浮。业主暂定价，可在施工中以业主认定同类档次、材质、价格签证为准。

单价的调整

（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更等经甲方确认的联系单引起工程量清单项目工程数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格；

（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程量项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，按照业主预算编制规则中的计价口径，并按中标下浮率下浮进行结算。

公式：中标下浮率=（参考标底－中标价） / （参考标底－不参与竞争部分造价）

下列情况造价不得调整：

① 建设过程中遇政策性文件造价不予调整；

② 建设过程中一般的技术措施费不因实际施工方案不同而调整。

六、竣工结算

本工程验收达到约定条件后，中标方应在 28 日内提供工程结算资料一式三份。招标方在同等时间内提供审核意见送审计部门审计，上报决算与审定决算的差距：核减5％以内部分的审计费用由甲方支付，超过5%部分的审计费用全部由乙方支付，核增部分全部由乙方支付。

七、保    修

（一）保修期限

本工程保修期限为一年，保修期从甲方批准的竣工之日起计算。

本工程保修押金为结算价的5%，在保修期满后 28 天内，应退还乙方保修押金，多退少补。

八、其    它

1、乙方必须文明施工，特别是交通安全及一切地下设施的安全，在施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自理，与甲方无关，乙方在施工过程中有义务对建筑及附属工程加以保护，由乙方造成的损坏将原价赔偿。

2、本工程不得转包，招标人发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正，拒不改正的，可终止合同，并报绍兴市青少年活动中心给予责处。乙方必须接受甲方关于工程项目的进度计划及有关管理制度。

3、本工程施工时，乙方应做好施工管沟的安全围护工作，放置明显警示标志、夜间设置施工警告灯，以确保不影响车辆安全通行。否则造成事故的损失，责任由乙方负全责。

4、乙方投标前应踏看工程现场，自行调查施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等情况，今后如造成事故损失，责任由乙方负全责。
    5、乙方自行解决土方及材料堆放场地。

8、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

9、本工程图纸设计费用由中标方全额支付。

10、本招标文件、招标答疑会纪要、投标书作为合同附件，具有法律效力。乙方在工程质量、安全、进度管理方面的其他违约行为，按绍兴市青少年活动中心有关制度规定执行。

第三章 技术规范及图纸

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）  投标人自行踏勘。

二、现场施工条件

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）施工用水、电由施工单位自行解决。

四、图纸

提供施工图纸壹套。

第四章 投标文件表单式样

一、投标提问书

二、投标函部分

1、法定代表人身份证明书               （附件一）

2、授权委托书                         （附件二）

3、投标函                             （附件三）

4、项目负责人简历表                   （附件四）

5、主要施工管理人员表                 （附件五）

6、承诺书                             （附件六）

7、投标人诚信承诺书                   （附件七）

投标提问书

：

我们认真阅读了                              工程招标文件，仔细核查图纸、标底等技术资料，并对投标的施工现场进行了踏勘，本公司愿意遵守和接受招标文件中的内容和条款，恪守信誉、严肃竞标规则，在不改变要求的条件下，对下列容易产生理解上歧义的条款和为明确事项，提请招标人予以澄清解答。

需在投标中澄清、解答的问题：（可添页）

1、

2、

3、

4、

联系电话：                   投标单位：（盖章）                  传   真：                   经 办 人：（签名）

年    月    日

附件一

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年            月           日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：      职务：

系          （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖章）

日期：     年     月    日

附件二

工程    授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （单位名称）        （姓名）为我公司代理人，身份证号码                     。以本公司的名义参加                       （招标人）              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：              （签字）性别：           年龄：

单位：                        部门：           职务：

投标人：                                                 （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

附件三

工程    投标函

招标人：

1、根据已获得的                      工程招标文件，并经现场考察和研究，我方愿以人民币（大写）                                    元，（小写）           元的总价承包上述工程施工、竣工和保修，并遵守和接受招标文件中所有的内容和条款。

2、一旦我方中标，我方保证在      天（日历天）内竣工并移交整个工程。并承诺工程质量达到      等级；

3、如果我方中标，我方将提交质量、工期履约保证金计人民币合同价的10％。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

邮政编码：                电话：                 传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电话：

日期：        年     月     日

附件四

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 质 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 已完成在建工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 工程质量 |
| 备 注 |  |

投标人：（盖章）                         法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件五

工程    主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1、项目主管 2、 3、 4、 |  |  |  |  |
| 二、现场 1、项目负责人 2、技术管理 3、质量管理 4、安全管理 5、材料管理 6、 7、 8、 9、 10、 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）                         法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件六

承 诺 书

为加强工程建设领域的廉政建设，我公司承诺坚持以质量求生存，靠实力求发展，向管理要效益，在工程承接及工程建设过程中坚持正当竞争，不向业主及工程监理工作人员行贿送礼，因此原因引起的违法案件一经查实，我公司愿放弃相关工程30%的工程款，并愿意接受一年内不得参加贵公司发包的所有工程施工招投标的处罚，取消该工程项目负责人参加贵公司发包工程的招投标工程施工资格。

若我单位以                 元报价中标，本单位承诺，严格按国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及《浙江省建设工程质量管理条例》进行管理，按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定进行施工，质量达到合格及以上，如果出现质量安全隐患或事故均由我单位承担。

承诺执行业主有关工程建设管理制度及工程造价管理制度。

特此承诺。

投标人：（盖章）               法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

附件七

投标人诚信承诺书

招标人：                          ：

我单位在参加              项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形

3、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同，并按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、建造师等内容组织实施；

若我单位违反上述承诺，自愿无条件接受取消中标资格、暂停交易、投标保证金不予退还等措施。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人：（盖公章）        法定代表人或授权委托人（签字或盖章 ）：

年   月   日